RunSound

Automatiserad TikTok-marknadsföring för musikartister

Projektöversikt — April 2026

1. Idé & Bakgrund

Independenta musikartister har bra musik men saknar tid, pengar och kompetens att marknadsföra sig effektivt. TikTok är idag den enskilt starkaste kanalen för organisk räckvidd inom musik — men kräver daglig posting, kreativt innehåll och datadriven optimering. Det är ett heltidsjobb i sig.

RunSound löser det problemet. Artisten konfigurerar sin profil en gång — musik, genre, stämning, visuell stil — och systemet sköter resten: genererar AI-bilder, skriver emotionella hooks, lägger på text-overlay och publicerar dagligen till TikTok. Resultaten analyseras och jämförs mot vad samma räckvidd hade kostat på Meta Ads.

Problemet vi löser

Organisk TikTok kräver daglig posting — artister har inte tid

Professionell content production kostar $500–2 000/månad

Meta Ads kostar ~$0.85 per streaming-klick — organisk TikTok kan ge samma gratis

Artister är musiker, inte marknadsförare — de behöver ett system, inte mer jobb

Lösningen i ett mening

"Ett automatiserat system som varje dag genererar, textar och postar TikTok-innehåll för din musik — utan att du behöver röra ett finger."

2. Affärsmodell

RunSound är en SaaS-produkt med månadsprenumeration. Tre planer riktar sig mot olika nivåer av artists behov. Kostnaden för AI-bildgenerering (~$0.04/bild) är inkluderad i priset.

| Plan | Pris | Kampanjer | Bilder | Song swaps |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Starter | $29/mo | 1 kampanj | 15 bilder/kampanj | 2 song swaps/mån |
| Growth | $49/mo | 3 kampanjer | 25 bilder/kampanj | 4 song swaps/mån |
| Pro | $79/mo | 5 kampanjer | 40 bilder/kampanj | 6 song swaps/mån |

Pay-per-swap: $1.99 per extra song swap utanför plan-gränsen.

En 'swap' räknas när artisten byter till en ny låt (= nytt bildbibliotek genereras). Att återbygga samma kampanj räknas inte som swap.

3. Daglig Pipeline

Systemet kör en sekvens av Node.js-scripts. Varje steg är fristående och kan köras om vid fel. För Growth/Pro kör run-all-campaigns.js hela sekvensen för alla aktiva kampanjer i ett svep.

| Kommando | Vad det gör |
| --- | --- |
| npm run research | Hämtar trendrapport — vad funkar på TikTok just nu (scrapar trending content) |
| npm run library | Genererar N AI-bilder (gpt-image-2) en gång per kampanj — sparas som bildbibliotek |
| npm run texts | Väljer 6 bilder ur biblioteket + genererar headlines och body-text med GPT-4o |
| npm run overlay | Lägger text-overlay på bilderna med Jimp (128px headline + 32px body + filmkorn) |
| npm run post | Postar bild-carousel till TikTok via Postiz med UTM-spårad smart link |
| npm run report | Daglig rapport: views, klick, CTR, Meta Ads-jämförelse, diagnoser per post |
| npm run all-campaigns | Growth/Pro: kör texts→overlay→post för alla aktiva kampanjer i en körning |

4. Tech Stack

| Komponent | Teknologi / detaljer |
| --- | --- |
| Runtime | Node.js ≥18, JavaScript (ESM + CommonJS) |
| AI — bilder | OpenAI gpt-image-2 (1024×1536 portrait, medium quality, ~$0.04/bild) |
| AI — text | OpenAI GPT-4o (hooks, headlines, body-texter, strategi) |
| Text overlay | Jimp (pure JS, ingen native deps) — 128px headline, 32px body, filmkorn 2.5% |
| TikTok posting | Postiz (open source scheduler) — bild-carousel + caption + timing |
| Click tracking | Supabase (PostgreSQL) — UTM-spårade smart links, klick-analytics |
| Deployment | Replit (workspace) + GitHub (source control, GM1000x/runsound) |
| Plan-tracking | usage.json (lokal fil) — swap-räknare, månadsåterställning |

5. Vad vi har byggt — färdigt

| Feature | Beskrivning |
| --- | --- |
| ✅ Bild-carousel pipeline | Skippar video — kör AI-bilder som TikTok carousel istället |
| ✅ Text overlay (Jimp) | Pure-JS lösning, ingen native canvas. Headline 128px + body 32px, vit text med svart outline |
| ✅ Hook/text generator | GPT-4o genererar emotionella hooks och slide-texter anpassade till genre och mood |
| ✅ Hook-rotation med minne | Systemet minns vilka hooks som körts — undviker upprepning inom 7 dagar |
| ✅ UTM-länk per post | Varje post får unik UTM-spårad smart link för att mäta faktiska streaming-klick |
| ✅ SmartLink backend | Supabase-baserad click tracker — API för att hämta klick per kampanj och plattform |
| ✅ Schemaläggning via Postiz | Posts köas via Postiz API med angivet postningstider |
| ✅ Uppgradering till gpt-image-2 | Bytte från dall-e-3 till gpt-image-2 — lägre kostnad, bättre kvalitet |
| ✅ Dubbel text per slide | Varje slide har nu headline (stor, emotional punch) + body (stödjande text) |
| ✅ Trend-research | research-trends.js scrapar TikTok-trender och sparar visuell och text-direction |
| ✅ Bildbibliotek | build-image-library.js genererar N bilder en gång per kampanj (inte varje dag) |
| ✅ pick-slides.js | Väljer 4–6 bilder ur biblioteket med smart rotation och arc-position-logik |
| ✅ Strategy optimizer | optimize-strategy.js analyserar historik och föreslår ny visuell och hook-strategi |
| ✅ Filmkorn-effekt | 2.5% luminance noise via Jimp.scan() — ger organisk, analog känsla till AI-bilder |
| ✅ Plan-enforcement / swap-tracking | check-plan-usage.js — räknar song swaps, månadsåterställning, pay-per-swap flow |
| ✅ Multi-campaign support | run-all-campaigns.js + campaigns.json — kör pipeline för alla aktiva kampanjer |
| ✅ Meta Ads-jämförelse | daily-report.js visar vad organisk räckvidd är värd i Meta Ads-termer ($10.50 CPM, $0.85/stream) |

6. Roadmap — Vad som återstår

Nedan listas prioriterade nästa steg, grupperade efter fas. Fas 1 är minimum för att kunna börja ta betalande kunder.

Fas 1 — Launch-ready (MVP)

→ Stripe-integration: Betalningsflöde för Starter/Growth/Pro — webhook aktiverar plan i usage.json

→ Automatisk schemaläggning: Cron job (Replit Always On eller Railway) — kör all-campaigns dagligen utan manuell körning

→ Onboarding-wizard: node scripts/onboarding.js — guidad setup för ny artist (config.json + bildbibliotek)

→ Email-rapport: Skicka daily-report.md till artistens email via SendGrid/Resend

→ Fel-hantering & retry: Postiz-posting misslyckas ibland — exponential backoff + Slack/email-notis vid fel

Fas 2 — Growth (post-launch)

→ Webbdashboard: Enkel React/Next.js-sida där artisten ser sina posts, analytics och rapport — ingen terminal

→ A/B-test automation: Systemet kör automatiskt 2 hook-varianter per dag och väljer vinnaren efter 48h

→ Instagram Reels + YouTube Shorts: Samma pipeline — andra format. Postiz stöder detta.

→ Webhook från Postiz: Realtids-analytics direkt när en post publiceras — slippa vänta på rapport-körning

→ Soundcloud / Bandcamp analytics: Komplettera Spotify-streams med fler plattformar i smartlink-trackern

→ AI-video (framtid): Generera korta video-slideshows av bilderna med ffmpeg — mer reach på TikTok

7. Repo-struktur

GitHub: github.com/GM1000x/runsound  |  Deployment: Replit (gustavdjureen/Run-Sound)

| Fil | Syfte |
| --- | --- |
| scripts/build-image-library.js | Genererar N AI-bilder och sparar bildbibliotek |
| scripts/pick-slides.js | Väljer 6 bilder ur biblioteket med rotation |
| scripts/generate-texts.js | GPT-4o: genererar headlines + body per slide |
| scripts/add-text-overlay.js | Jimp: lägger text + filmkorn på bilderna |
| scripts/post-to-tiktok.js | Postar carousel till Postiz/TikTok |
| scripts/daily-report.js | Analytics + Meta Ads-jämförelse |
| scripts/check-plan-usage.js | Swap-tracking, plan-enforcement, pay-per-swap |
| scripts/run-all-campaigns.js | Loopar alla aktiva kampanjer (Growth/Pro) |
| scripts/research-trends.js | Scraping av TikTok-trender → trend-report.json |
| scripts/optimize-strategy.js | GPT-4o: analyserar historik, föreslår ny strategi |
| scripts/check-analytics.js | Hämtar analytics från Postiz API |
| campaigns.example.json | Mall för campaigns.json (multi-campaign registry) |
| smart-link/server.js | Express-server för UTM click tracking (Supabase) |
| runsound-marketing/config.json | Artist-konfiguration (gitignored — innehåller API-nycklar) |

Dokument genererat April 2026 | RunSound — Automated TikTok Marketing for Independent Artists